Phần A

Sprint dài 2 tuần: 2 tuần đủ làm xong việc demo được mà vẫn phản hồi nhanh khi Marketing đổi ý; 1 tuần quá gấp, 4 tuần thì phản hồi chậm.

| Vai trò | Trách nhiệm trong giai đoạn Loyalty |
| --- | --- |
| Product Owner | Sở hữu Product Backlog, chốt thứ tự ưu tiên, nghiệm thu từng Sprint. |
| Scrum Master | Vận hành Scrum, gỡ vướng mắc, bảo vệ Sprint khỏi yêu cầu chen ngang. |
| Development Team | Ước lượng, xây dựng, kiểm thử và bàn giao đúng DoD. |

Sự kiện quan trọng nhất - Sprint Review: thể hiện Thanh tra và Thích nghi.

Phần B

Tiêu chí ưu tiên: 1 - thiếu là chương trình không chạy được, 2 - Kế toán/KH cần để minh bạch, 3 - làm sau vẫn được thì xếp thấp hơn.

| Hạng mục | MoSCoW | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| Tích điểm sau thanh toán | Must | Cốt lõi, không có thì không có điểm để dùng. |
| Đổi điểm lấy mã giảm giá | Must | Mục đích chính giữ chân khách. |
| Thu hồi điểm khi đơn hủy/hoàn | Must | Kế toán cần minh bạch, chống gian lận điểm. |
| Xem lịch sử tích/đổi điểm | Should | Khách cần đối chiếu, nhưng Sprint 1 tra cứu đơn giản vẫn được. |
| Thông báo điểm sắp hết hạn | Should | Nhắc khách dùng điểm, làm sau vẫn kịp. |
| Tặng điểm thưởng sinh nhật | Could | Điểm cộng thêm, để Sprint sau. |
| Đổi điểm lấy tiền mặt | Won't | Ngoài phạm vi 8 tuần, rủi ro cao. |

Sprint 1: Tích điểm, Đổi điểm, Thu hồi điểm + Xem lịch sử, Thông báo sắp hết hạn.

Phần C

| AC |  |
| --- | --- |
| AC1. Given đơn thành công 50.000đ chưa tích điểm, When thanh toán xong, Then ví khách cộng 5 điểm kèm hạn dùng 12 tháng. | AC2. Given đơn đã tích 5 điểm, When đơn bị hủy/hoàn, Then hệ thống thu hồi đúng 5 điểm, số dư không âm. |
| AC3. Given khách có 30 điểm, When đổi phần thưởng 100 điểm, Then hệ thống báo “Không đủ điểm” và số dư giữ nguyên 30. | DoD chung Sprint 1: 1 - code được review trước merge; 2 - chạy trên staging, sạch lỗi Blocker/Critical; 3 - mọi test case của AC đã pass. |

Phần D

Sprint đang chạy không nhận thêm việc: PO ghi yêu cầu vào Product Backlog, đội ước lượng lại ở Refinement rồi xét ưu tiên cho Sprint sau.

Tác động: Backlog - sửa tỷ lệ trong mục “Đổi điểm” và ước lượng lại; AC - sửa Then ghi số tiền và thêm AC kiểm tra tỷ lệ mới; DoD giữ nguyên vì là chuẩn chung, chỉ chạy lại test.